- 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目采购建设内容及工程整体的全过程监理，包括但不限于软件及硬件采购、应用系统开发、信息系统安全及评测等的深化设计、实施、验收等全过程监理。投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求前来投标。投标人应以技术先进的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见下文

三、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务 | 1 | 项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

详见“第五章 采购需求  六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见“第五章 采购需求  六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

详见“第五章 采购需求  六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。

五、采购标的物验收标准

详见“第六章   拟签订的合同文本”。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

监理服务涵盖对“北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目”（北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目第一包：通用设备购置部分（含协议采购部分）、北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目第二包：专项设备购置、软件开发及系统集成部分）建设内容及工程整体的全过程监理，包括但不限于软件及硬件采购、应用系统开发、信息系统安全及评测等的深化设计、实施、验收等全过程监理。

2. 项目背景/项目概述（如有）

本次监理招标的内容为对上述工程项目所进行的全过程监理，主要包括四项控制、三项管理和一项协调。即：质量控制、进度控制、成本控制、变更控制，合同管理、信息管理、安全管理和组织协调等。

（二）商务要求

1.监理组织要求

（1）监理单位应建立满足项目需要的专职监理机构（监理组），监理组由总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师（含驻场监理人员）组成，监理组工程师专业包括但不限于土建、机电、信息化、造价等专业。监理组成员人数不低于5人，项目实施期间，各个实施现场同步施工期间，每个实施现场需配备不少于1名驻场监理工程师开展监理工作，确保现场实施的合规性，保证施工质量；如果因监理单位监督不力，造成采购人经济损失的，监理单位要向采购人赔偿承建单位造成的损失。

（2）监理单位应根据项目需要和投标书承诺，配备满足软件开发、系统集成和机房建设监理工作所需要的人员、设备和工具；

（3）监理过程中，监理组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担采购人与承建单位的信息保密义务；

（4）在采购人本身未提出更换的情况下，监理单位不得以任何理由提出更换总监理师和其它专业的监理工程师，否则监理单位将首先承担违约金，然后才能在征得采购人的同意下更换总监理师和专业的监理工程师；如采购人对监理人员不满意，可要求监理单位随时调整。

2. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

工作期限:监理工作贯穿于项目建设（服务）的全过程，即从本工程项目签订监理合同之日起到“北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目”（北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目第一包：通用设备购置部分（含协议采购部分）、北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目第二包：专项设备购置、软件开发及系统集成部分）建设内容终验结束之日为止。

工作地点：北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）建设项目现场

3. 付款条件（进度和方式）

合同签订生效且财政经费到位后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%预付款：即人民币大写           （￥          元）。

软件部署调试完成，通过项目初验且财政经费到位后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%：即人民币大写          （￥          元）。

项目最终验收合格、财政经费到位且由乙方向甲方提交由其开户银行出具的合同总金额的5%的履约保函正本后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%：即人民币大写           （￥          元）。

（三）技术要求

1. 监理服务要求

1.1 总体要求

监理单位应遵守信息系统项目监理标准和规范，依照国家相关法律、法规和技术标准、监理规范、设计文件和工程承包合同，代表采购人，采用驻场、巡场等方式，对北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目的深化设计、实施、验收提供全过程监理服务。监理单位作为独立第三方，不仅要配合采购人做好工程监理服务，还要提供有效的信息技术咨询服务，进行全过程的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理，协调好各有关方面的工作关系，使工程建设体现节约、实用、高效的要求，实现工程建设目标，通过竣工验收。

1.2 监理服务依据

1.2.1 法律、法规、标准规范

- 《中华人民共和国招标投标法》；

- 《中华人民共和国民法典》；

- 《中华人民共和国政府采购法》；

- 《中华人民共和国专利法》；

- 《中华人民共和国著作权法》；

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；

- 《计算机软件保护条例》；

- 《中华人民共和国网络安全法》；

- 《网络安全等级保护管理办法》；

- 《信息系统安全等级保护评估技术规范》；

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》；

- 《信息技术服务 监理》（1-6分册）（GB/T 19668)；

- 《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）文件；

- 《建设项目档案管理规范》（DA/T 28-2018）；

- 《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18891-2016）；

- 以及其他有关信息系统监理的政策、法规等文件。

1.2.2 相关合同文本

- 采购人与项目承建单位签定的合同；

- 采购人与监理单位签定的合同。

- 1.2.3 其他

- 建设内容如无国家或行业标准或现有标准已经落后与技术发展而新的标准又尚未出台，则根据技术发展状况及需求向采购人提出采用何种市场通行的或先进厂家标准的论证和建议，经采购人同意后作为监理服务的依据；

- 服务期内如有遇到国家颁布新的标准则必须采用新标准。

2. 监理服务范围

- 监理服务范围包括但不限于：依据国家有关法律法规、行业标准、规范和监理合同，对北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）项目实施全过程监督管理服务，对采购人承担项目招投标、合同签订、设备和系统购置验收、设备调试、测试、应用开发、测试、系统集成、技术培训、试运行、验收等方面的质量、进度、投资和变更进行全面控制，并对项目建设合同的执行、项目建设文件资料、项目安全保密等进行管理。

3. 验收标准

监理单位依据国家有关法律法规、行业标准、规范和监理合同，对北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）建设项目开展全过程的监理服务，监理过程资料规范、签字盖章齐备，最终确保北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）建设项目的基建部分、软件开发、硬件采购及系统集成等部分按照项目规划设计中设计的功能技术指标完成，在确保项目实施质量的前体下，按预期计划完成。

4. 监理工作内容

在本次建设工作中，引入项目监理管理机制，利用信息监理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用，积极协调项目承建单位工作，积极配合采购人，监督完成北京市公安局智慧监管系统（综合安防系统建设）建设项目，确保为各项工作提供可应用、可量化、可管理、可评估的监理服务。主要侧重做好以下工作：

- 质量控制

协助制定项目服务质量目标，提出质量控制的措施，并监督项目计划的执行。审核工作方案和项目实施计划。

- 进度控制

按照采购人的要求分阶段完成项目目标要求。

对于信息系统建设过程中的行为和事件进行组织、协调和管理。

- 投资控制

针对项目过程中的需求变更导致的开发费用，审核其合理性。

审核项目中需要的采购方案，协助采购人验收采购货物，协助采购人进行资产审查备案。

- 变更控制

对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估。

根据项目制定的计划成本，通过采用成本分析方法找到计划成本与实际成本间的偏差和分析产生偏差的原因与变化发展趋势，进而督促项目承建单位采取措施以减少或消除偏差，实现目标成本。

- 合同管理

监督项目合同执行过程的监督，对项目结果进行审查。

- 信息管理

整理记录归档采购人与项目承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

相关文档的审查工作。

- 安全管理

协助采购人审核项目建设过程中的有关安全保密工程技术方案。

负责项目建设过程中所涉及数据和资料的保护，保证不被非法授权使用。

负责项目建设施工过程中的安全控制，确保不出现安全事故。

- 组织协调

对于项目过程中出现的可能影响实施推进的情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

- 项目的验收

按照国家相关规定和采购人的要求，组织和协调各服务项目的验收工作。

5. 监理机构应向采购人提供的信息和文件

- 定期的信息文件——监理月报

- 监理月报的主要内容：

- 项目概述：包括监理内容名称及合同情况简介。

- 项目大事记。

- 实施进度与主要情况。

- 资金使用情况。

- 质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

- 合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

- 现场会议和往来信函：包括监理会议纪要、往来信函。

- 监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、文件资料审查、发放、方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

- 承建单位情况：包括人员的投入情况，软件开发的进展情况、设备供货及安装情况。

- 不定期的监理工作报告

- 各类监理审核意见。

- 监理建议。

- 工程进度分析报告。

- 日常监理文件

- 监理周报及隐蔽工程、装饰装修、软件开发、设备交货、安装、调试大事记。

- 监理会议纪要文件。

- 协助采购人完成固定资产登记、入库，协助编制财务审计报告，配合采购人完成审计、检查等工作。

6. 监理工作质量要求

监理单位应该在质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理、组织协调、验收和评估这十个方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目建设的规范性、可靠性、高效性，不断提高用户满意度。

监理单位必须定时（每周）向项目采购人通报项目进展情况及项目进展中所遇到的问题。

7. 监理地点

用户项目现场。

8. 监理职责要求

（1）监理单位有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

（2）在本合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。（提供保密承诺书）

（3）由于承建单位在工程实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。

（4）如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助采购人追究有关承建单位的责任。

（5）监理单位使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给采购人。

（6）对于项目建设过程中机房改造，综合布线等隐蔽工程，监理单位须承诺派遣监理工程师进行现场监理工作，同时对隐蔽工程进行视频、拍照等记录，及时向采购人针对隐蔽工程进展进行汇报，并提供视频、照片等相关过程记录资料。

9. 对监理人员的其他要求

（1）遵照《信息系统工程监理暂行规定》，以“守法、诚信、公正、独立”的准则执业，维护采购人与承建单位的合法权益；

（2）遵守并执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度；

（3）认真履行监理合同规定的义务和职责；

（4）不收受采购人与承建单位的礼品或礼金；

（5）不泄漏采购人与承建单位的合同条款、业务资料、商业秘密以及其他需要保密的事项；

（6）坚持依据相关规则与规定，公正、独立地协调和处理与监理工作相关的争议问题。